# 24-timers sprint: Bygg en fullstack-app som redder liv

En komplett plan for å bygge, lansere og spre en app på ett døgn – sammen med Claude. Skrevet enkelt, uten kodesjargong.

# 1. Idéen: "Livline" – hjelp i nødssituasjoner

En mobilvennlig app der hvem som helst kan trykke EN stor knapp i en krise (hjertestans, allergisk sjokk, panikkanfall, drukning, ulykke). Appen gjør tre ting samtidig:

Viser rolig, steg-for-steg førstehjelp i sanntid (med stemme og store bokstaver).

En AI-hjelper (Claude) svarer på spørsmål mens du venter på ambulanse.

Deler posisjonen din og varsler nærmeste frivillige hjelpere i området.

# Hvorfor den redder liv og gjør ting bedre

De første minuttene avgjør i en nødssituasjon – appen gir riktig hjelp med en gang.

Senker terskelen: folk tør å hjelpe når de blir guidet trygt steg for steg.

Fungerer på alle telefoner, uten innlogging i en krise – bare trykk og få hjelp.

# Hvorfor den "selger seg selv"

Historier sprer seg: hver gang noen reddes, deles det – gratis markedsføring.

Folk inviterer familie ("last ned, så er du trygg") – vokser av seg selv.

Kommuner, skoler og bedrifter vil betale for trygghet (abonnement/lisens).

Frivillig-nettverket gir et innebygd fellesskap som drar inn nye brukere.

# 2. Hva vi bygger med (fullstack)

| Del | Verktøy |
| --- | --- |
| Frontend (det folk ser) | Next.js – rask, mobilvennlig nettside/app |
| Backend (motoren bak) | Next.js API + database |
| Database | Supabase (brukere, hjelpere, hendelser) |
| AI-hjelper | Claude API (svar og førstehjelp i sanntid) |
| Kart/posisjon | Innebygd posisjon + enkelt kart |
| Publisering | Vercel (live på nett på minutter) |

# 3. Timeplan – time for time (0–24)

## Time 0–2: Sette opp prosjektet

Claude lager grunnmuren: Next.js + database + publisering. App-en er "live" tom allerede nå.

## Time 2–5: Den store nødknappen

Forsiden med én stor knapp + valg av krisetype (hjerte, allergi, panikk, ulykke).

## Time 5–9: Førstehjelp steg-for-steg

Rolige instruksjoner med stemme og store bokstaver for hver krisetype.

## Time 9–13: AI-hjelperen

Claude svarer på spørsmål i sanntid mens man venter på hjelp.

## Time 13–16: Posisjon og hjelpere

Del posisjon + varsle nærmeste frivillige. Enkelt kart.

## Time 16–18: Design og ro

Gjøre alt vakkert, tydelig og beroligende – også for stressede folk.

## Time 18–20: Test alt

Gå gjennom hver krisetype, fikse feil, sjekke at det funker på mobil.

## Time 20–21: Lansere live

Publisere ordentlig så hvem som helst kan bruke den på nett.

## Time 21–23: Markedsføring som selger seg selv

Lage delingstekst, en kort video-pitch, og "inviter en venn"-knapp.

## Time 23–24: Klar for verden

Siste finpuss, dele i sosiale medier, sende til 10 personer som sprer videre.

# 4. Hva eg trenger fra deg for å sette i gang

Et "ja" til idéen – eller din egen vri på den.

En API-nøkkel til Claude (eg forklarer hvordan steg for steg når du vil).

En gratis konto på Vercel og Supabase (eg guider deg).

Resten ordner eg – du trenger ikke skrive en eneste kodelinje.

# 5. Neste steg

Si "kjør" så starter eg time 0 med en gang og bygger grunnmuren. Du kan også be om en annen app-idé – samme 24-timers oppskrift funker for nær sagt hva som helst.